LAPORAN PROGRESS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APOTEK

Nama Anggota Kelompok :

Dion Tulus (202433500175)

Laksamana Tan Malaka (202433500176)

M Fikri El (202433500177)

Davin Putra Subekti (202433500178)

A. Identitas Proyek

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Nama Proyek |  |
| UMKM | Apotek |
| Periode Progress | Minggu 1 – Minggu 3 |
| Tujuan Proyek | Membantu pengelolaan data obat, transaksi penjualan, dan penyusunan laporan secara lebih efektif dan terkomputerisasi. |

B. Progress Pengembangan Aplikasi Sampai Minggu Ke-3

Selama tiga minggu pertama, tim telah melaksanakan tahap perencanaan dan analisis kebutuhan sistem. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada pengumpulan informasi mengenai proses bisnis apotek, identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan sistem, serta pembagian tugas kepada setiap anggota tim.

Tabel Progress Minggu 1–3

| Minggu | Kegiatan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Kebutuhan dan Observasi | Pada tahap awal, tim melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berlangsung di apotek untuk mengetahui alur kerja dan menemukan kendala yang terjadi. Dari hasil pengamatan tersebut, tim kemudian mencatat berbagai kebutuhan yang nantinya diperlukan dalam sistem. |
| 1 | Pembagian Tugas Tim | Agar pekerjaan lebih terarah, setiap anggota tim mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Dengan pembagian tersebut, masing-masing anggota dapat fokus mengerjakan tugasnya dan proses pengembangan menjadi lebih terorganisir. |
| 2 | Perancangan Sistem | Selanjutnya, tim menentukan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam sistem, seperti pengelolaan informasi obat, pencatatan supplier, proses transaksi penjualan, serta pembuatan laporan. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan saat observasi. |
| 2 | Pembuatan Wireframe | Setelah kebutuhan sistem ditentukan, bagian Frontend mulai membuat rancangan tampilan awal aplikasi. Rancangan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk dan susunan halaman yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. |
| 3 | Perancangan Database | Pada bagian Backend, mulai disiapkan rancangan database sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan sistem, seperti data obat, supplier, transaksi, dan data lainnya. |
| 3 | Penyusunan Dokumentasi | Semua hasil analisis dan rancangan yang telah dibuat kemudian dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai acuan bagi tim ketika melanjutkan proses pengembangan sistem ke tahap berikutnya. |

C. Progress Masing-Masing Jabatan

1. Project Manager

Project Manager memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan proses pengerjaan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Selain mengatur pembagian pekerjaan, Project Manager juga memastikan setiap anggota memahami tugasnya dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Jika terdapat kendala selama pengerjaan, Project Manager membantu mengkoordinasikan anggota untuk mencari solusi agar pekerjaan tetap berjalan.

| No | Pekerjaan yang Telah Dilakukan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menentukan ruang lingkup proyek. | Menentukan batasan dan tujuan proyek agar tim mengetahui bagian apa saja yang perlu dikerjakan dan tidak keluar dari tujuan awal. |
| 2 | Menyusun jadwal pengerjaan proyek. | Menyusun waktu pengerjaan untuk setiap kegiatan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bertahap dan lebih teratur. |
| 3 | Membagi tugas kepada anggota tim. | Menyesuaikan tugas dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota agar pekerjaan dapat dibagi secara merata. |
| 4 | Melakukan monitoring perkembangan proyek setiap minggu. | Mengecek hasil pekerjaan secara rutin untuk mengetahui apakah proses pengerjaan sudah sesuai dengan target atau masih terdapat bagian yang perlu diperbaiki. |
| 5 | Mengkoordinasikan komunikasi antar anggota tim. | Menjaga komunikasi dalam tim supaya informasi mengenai pekerjaan, perubahan, maupun kendala dapat disampaikan dengan jelas kepada anggota yang berkaitan.. |

2. Frontend Developer

Frontend Developer bertanggung jawab dalam merancang dan membuat tampilan antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna sistem.

| No | Pekerjaan yang Telah Dilakukan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menganalisis kebutuhan tampilan sistem. |  |
| 2 | Membuat rancangan wireframe aplikasi. |  |
| 3 | Mendesain halaman Login. |  |
| 4 | Mendesain Dashboard Admin. |  |
| 5 | Menentukan struktur menu dan navigasi aplikasi. |  |

3. Backend Developer

Backend Developer bertanggung jawab dalam membangun logika sistem dan mengelola database yang digunakan aplikasi.

| No | Pekerjaan yang Telah Dilakukan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menganalisis kebutuhan database. |  |
| 2 | Membuat rancangan Entity Relationship Diagram (ERD). |  |
| 3 | Menentukan tabel data obat, supplier, dan transaksi. |  |
| 4 | Menyusun relasi antar tabel. |  |
| 5 | Menyiapkan konfigurasi awal database. |  |

4. QA / Testing

QA / Testing memiliki peran untuk memastikan sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. QA juga melakukan pengecekan terhadap hasil pengembangan agar kesalahan atau kekurangan pada sistem dapat ditemukan lebih awal sebelum sistem digunakan oleh pengguna.

| No | Pekerjaan yang Telah Dilakukan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mempelajari kebutuhan sistem. | Mempelajari kebutuhan yang telah dikumpulkan oleh tim agar QA mengetahui fitur dan fungsi apa saja yang harus tersedia serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
| 2 | Memeriksa kesesuaian rancangan dengan kebutuhan pengguna. | Membandingkan rancangan yang dibuat oleh tim dengan kebutuhan pengguna untuk memastikan fitur dan alur sistem sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. |
| 3 | Melakukan pengecekan fitur | Mencoba fitur-fitur yang sudah dibuat untuk melihat apakah dapat digunakan dengan baik dan tidak mengalami masalah saat dijalankan. |
| 4 | Mencatat kesalahan yang ditemukan. | Mengecek kembali fitur yang sudah diperbaiki untuk memastikan masalah sebelumnya telah terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah baru. |

D. Jadwal Tugas Masing-Masing Jabatan Hingga Minggu Ke-3

| Minggu | Project Manager | Frontend Developer | Backend Developer | QA / Testing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun rencana proyek dan menentukan batasan sistem, termasuk fitur yang akan dikembangkan dan hal yang berada di luar cakupan. |  |  | Menyiapkan rencana pengujian, berupa tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan yang akan digunakan. |
| 2 | Membagi tugas kepada setiap anggota dan menyusun jadwal kerja mingguan agar pekerjaan berjalan terarah. |  |  | Meninjau kembali kebutuhan sistem dan membuat daftar periksa (checklist) pengujian yang akan dijalankan. |
| 3 | Memantau progres pekerjaan dan mengevaluasi hasil sementara untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki.evaluasi hasil sementara |  |  | Menyusun skenario pengujian beserta dokumentasinya, sehingga setiap fitur memiliki acuan untuk diuji. |

E. Kesimpulan

Berdasarkan progress yang telah dilakukan hingga minggu ke-3, tim telah menyelesaikan tahap perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan tampilan, serta perancangan database untuk Sistem Informasi Apotek. Hasil yang telah dicapai menjadi dasar untuk proses pengembangan sistem pada tahap berikutnya sehingga aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan membantu pengelolaan data apotek secara lebih efektif dan efisien.